- SMLOUVA O DÍLO

- na provedení díla

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Chrudim

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: xxxx 2017 ÚPR/St |
| --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Město Chrudim |  |
| --- | --- | --- |
|  | Resselovo náměstí 77 |  |
|  | 537 16 Chrudim |  |
|  | IČ: 00270211 |  |

| Zastoupen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mgr.Petrem Řezníčkem, starostou města |  |  |  |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |
| Ing. Alena Stará, vedoucí oddělení územního plánování |  |  |  |
| Tel: | 739 384 648 |  | alena.stara@chrudim-city.cz Ing. Hana Kovando |
| Bankovní spojení: ČSOB – pobočka Chrudim, |  |  |  |
| číslo výdajového účtu: (bude doplněno před podpisem smlouvy) |  |  |  |

| 2. Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený .................... soudem v |  |  |  |
|  | pod sp. zn. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | - vedoucí týmu: |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | - specialista v oblasti dopravy: |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | - specialista na zeleň: |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |

I.

Prohlášení a účel smlouvy

- Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

- Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování územní studie ve smyslu §25 a §30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s cílem vytvoření odborného komplexního dokumentu umožňujícího koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

- Na projekt Územní studie krajiny správního obvodu ORP Chrudim objednatel požádá o spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu Specifického cíle 3.3 (dále jen „IROP“).

- Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Chrudim č. doplní objednatel a výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 24. 4. 2017 zadanou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Chrudim“

(dále jen „územní studie krajiny“)

v plném rozsahu určeném Písemnou výzvou objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne doplní objednatel, které jsou přílohami této smlouvy. Písemná výzva objednatele je nedílnou součástí této smlouvy.

- Územní studie krajiny bude zpracována v souladu s §30 stavebního zákona. Pořizovatelem je Město Chrudim jako obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 6 odst. 1 stavebního zákona, který je úřadem územního plánování. Výkonem činností úřadu územního plánování je pověřen odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování MěÚ Chrudim.

- Dílo sestává z textové a grafické části s následujícím obsahem (podrobněji viz. Písemná výzva k podání nabídky):

- Doplňující průzkumy a rozbory

- Popis stavu a vnímání území

- Rozbory

- Rozbor struktur, vazeb a hodnot v území

- Rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů v území a vyhodnocení míry jejich využitelnosti

- Rozbor využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení jeho požadavků a potřeb

- Rozbor požadavků na změny v území

- Rozbor ohrožení, rizik a problémů v území

- Souhrnné vyhodnocení

- Návrh územní studie krajiny

- Stanovení cílové vize krajiny

- Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů (zaměřených především na ochranu vody, půdy, přírodních hodnot říční nivy, posílení krajinné zeleně, zvyšování ekologické stability, ochranu a rozvoj biodiverzity a krajinné památkové zóny)

- Návrh řešení potřeb člověka v krajině (zejména prostupnost krajiny, rozvoj a řešení krátkodobé rekreace v krajině)

- Návrh způsobů řešení problémů s cílem snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině, (zaměřených především na ochranu množství a jakosti vody v krajině, na ochranu půdy, snížení dopadu tepelného ostrova města na obyvatele)

- Členění území na krajinné okrsky, pro něž se stanoví:

- rámcové podmínky využití

- rámcová doporučení pro opatření

- Závěr

- Územní studie krajiny bude od počátku zpracovávána v prostředí GIS.

- Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

- Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při navazujících studiích a projektech.

- Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

- Podklady pro provedení díla

- Podklady pro provedení díla jsou:

- Písemná výzva k podání nabídek Města Chrudim ze dne 24.4.2017

- nabídka zhotovitele ze dne doplní objednatel přijatá pod č. j. / doplní objednatel

- digitální mapové podklady (katastrální mapa, ortofotomapa)

- data z ÚAP ORP Chrudim

- Vydané územní plány obcí ORP

http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp

- Platný územní plán Chrudim

- Regulační plány

http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp

- Mapa starých zátěží na území ORP

- Další podklady od dotčených institucí, oborové mapy, které jsou nezbytné a dostupné ke kvalitnímu zpracování díla, si zajistí zhotovitel sám. Objednatel poskytne součinnost (např. plná moc k zastupování).

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady dle odst. 1 tohoto článku ke dni podpisu písemného oznámení o zahájení prací dle čl. IV. odst. 1.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

- Termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací:

Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je vázáno na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předání písemného pokynu od zadavatele pro zahájení prací, předpoklad 07-09/2017. Písemné oznámení objednatel učiní bez zbytečného odkladu po schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace orgánem města. Písemné oznámení bude podepsáno oběma stranami.

Doba trvání a dílčí termín plnění:

I. Doplňující průzkumy a rozbory (dle čl. II. odst. 3. bod I.) – max. 10 měsíců od doručení písemného oznámení

II. Návrh územní studie krajiny (dle čl. II. odst. 3. bod II.) – zahájení ihned po protokolárním převzetí části I. Doplňující průzkumy a rozbory. Doba zpracování II. části bude činit max. 12 měsíců.

- Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.

- Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

- Územní studie krajiny bude vymezena a zpracována v rozsahu všech katastrálních území obcí náležejících do území ORP Chrudim. ORP Chrudim  představuje správu území Města Chrudim a dalších 86 obcí o celkové rozloze cca 74 608 ha.

V.

Cena za dílo

- Strany se dohodly, že cena za dílo je uvedena dle následující tabulky:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - Doplňující průzkumy a rozbory | max. 40% |  |  |
| - Návrh územní studie krajiny | min. 60% |  |  |
| Celková cena |  |  |  |

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

- Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

- Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

- Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

- Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem.

Právo fakturovat cenu za předmět plnění díla dle čl. II odst. 3. bod I. Doplňující průzkumy a rozbory vzniká po protokolárním předání a převzetí uvedené části díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.

Právo fakturovat cenu za předmět plnění díla dle čl. II odst. 3. bod II. Návrh územní studie krajiny vzniká po protokolárním předání a převzetí uvedené části díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.

- Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla, datum předání provedených prací objednateli, protokol o předání a převzetí části díla, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky občanského zákoníku, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále bude faktura obsahovat název a registrační číslo projektu, pod kterým byla odevzdána žádost o dotaci.

- Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

- Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

- Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

- Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

- Práva a povinnosti stran při provádění díla

- Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: doplní zhotovitel

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Alena Stará, vedoucí oddělení územního plánování

(tel.: +420 469 657 475; alena.stara@chrudim-city.cz )

Ing. Kateřina Mrózková, vedoucí oddělení přírodního prostředí

- (tel.: +420 469 657 324; e-mail: katerina.mrozkova@chrudim-city-cz )

- Ing. Jan Netolický, zodpovědný pracovník ÚAP

- (tel.: +420 469 657 477; e-mail: jan.netolicky@chrudim-city-cz )

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, technických norem, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele. Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, minimálně však jednou za dva měsíce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První konzultační termín (vstupní jednání) se bude konat do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele k zahájení plnění (viz. čl. IV. odst. 1). Zhotovitel bude v rámci kontrolních dnů pravidelně informovat objednatele o postupu prací. Připomínky a požadavky objednatele budou zhotovitelem zpracovány a zapracovány (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Z každého kontrolního dne bude zhotovitelem zpracován zápis. Zrušení kontrolního dne je v kompetenci objednatele.

- Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v Písemné výzvě k podání nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy.

- V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

- Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel bere na vědomí, že na předmět zakázky bude podána žádost o dotaci z programu IROP. V případě, že nebude žádost o dotaci či Rozhodnutí o poskytnutí dotace schválena, objednatel má právo odstoupit od podepsané smlouvy.

- Zhotovitel podáním nabídky bere na vědomí, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Z důvodu získání dotace ze zdrojů EU na realizaci výše uvedeného projektu a z toho vyplývající možné kontroly příslušných orgánů se uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, ve smlouvě o dílo zaváže pověřeným osobám:

- umožnit kontrolu,

- vytvořit podmínky k provedení kontroly,

- poskytnout jim pro provádění kontroly součinnost,

- poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se této akce potřebné k ověření plnění Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

a to vše po dobu udržitelnosti projektu, která je 5 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2026.

Do této doby bude zhotovitel povinen uchovávat veškeré dokumenty související s touto 
veřejnou zakázkou a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo kontrolním orgánům.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci IROP a to ve všech relevantních dokumentech týkající se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech týkajících se k dané zakázce (výstupy projektu, předávací protokoly, zápisy z KD, změnových listů, atp.). Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro IROP. Zhotovitel je povinen výše uvedené respektovat a dodržet požadavky na publicitu.

VIII.

- Vyšší moc

- Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

- Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

- Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

- Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

X.

- Předání a převzetí díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

- Zhotovitel předloží objednateli část díla I. Doplňující průzkumy a rozbory (dle čl. II. odst. 3. bod. I.) ke konzultacím s orgány veřejné správy a s veřejností v  počtu 2 tištěná paré a dále v elektronické podobě na CD nosiči v jednom vyhotovení, a to nejdéle ve stanoveném termínu předání části díla (dle čl. IV. odst. 1.), o čemž bude pořízen zápis o předání dané části díla. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 2 měsíce ke konzultacím s orgány veřejné správy, s veřejností a na zpracování vyhodnocení, na kterém se bude zhotovitel podílet.  Na konci této lhůty seznámí objednatel zhotovitele s výsledky konzultací, které budou následně zapracovány v části díla II. Návrh územní studie krajiny. V případě, že tato část díla (I. Doplňující průzkumy a rozbory dle čl. II. odst. 3. bod. I.)  bude na základě výsledků konzultací způsobilá k převzetí, bude podepsán zápis o převzetí této části díla. V případě, že objednatel odmítne tuto část díla převzít, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž objednatel uvede připomínky a požadavky na úpravu předané části díla a s ohledem na rozsah bude stanoven náhradní termín k převzetí.

- Zhotovitel předloží objednateli část díla II. Návrh územní studie krajiny (dle čl. II. odst. 3. bod. II.) ke konzultacím s orgány veřejné správy a s veřejností v počtu 2 tištěná paré a dále v elektronické podobě na CD nosiči v jednom vyhotovení, a to nejdéle ve stanoveném termínu předání části díla (dle čl. IV. odst. 1.), o čemž bude pořízen zápis o předání dané části díla. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 2 měsíce ke konzultacím s orgány veřejné správy, s veřejností, kontrolu této části díla a na zpracování případných požadavků na úpravu návrhu územní studie krajiny.  Na konci této lhůty seznámí objednatel zhotovitele s výsledky konzultací a s případnými požadavky na úpravu návrhu územní studie krajiny. V případě, že tato část díla bude na základě výsledků konzultací a kontroly objednatele způsobilá k převzetí, bude podepsán zápis o převzetí této části díla. V případě, že bude nutné tuto část díla na základě požadavků na úpravu návrhu územní studii krajiny upravit, sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, jehož součástí budou požadavky na úpravu návrhu územní studie krajiny a s ohledem na rozsah požadovaných úprav bude stanoven termín k dopracování této části díla. Zhotovitel předloží objednateli dopracovaný návrh územní studie krajiny v počtu 1 paré k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem k dopracovaní této části díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty podepsat zápis o převzetí díla.

- Zápis o předání částí díla a zápis o převzetí částí díla bude vždy podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim.

- Odsouhlasené dílo (části díla) dle odst. 2. a odst. 3. tohoto článku bude objednateli předáno v tištěné podobě v počtu 3 paré a dále v elektronické podobě - data v digitální formě na CD nosiči ve dvou vyhotoveních. Data budou předána ve formátu ESRI shapefile s vyplněnou atributovou databází a topologicky čistá, pokud se budou modifikovat data z ÚAP ORP Chrudim, bude dodržen datový model. Struktura dat musí respektovat datový model územně analytických podkladů, který bude rozšířen o požadované údaje, které jsou nad rámec datového modelu územně analytických podkladů. Územní studie krajiny bude od počátku zpracovávána v prostředí GIS. Nastavení datové struktury, atributové časti a číselníků, je zhotovitel povinen společně projednat a nechat si odsouhlasit od objednatele na pracovním jednání především s odpovědným zaměstnancem na pozici GIS zodpovědný pracovník za ÚAP.. Zhotovitel je povinen se řídit potřebami a požadavky objednatele.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a její přílohou (Písemná výzva k podání nabídky, bez příloh), a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

- Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla na základě zápisu o převzetí díla dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

- Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do termínu stanoveného dle rozsahu a závažnosti po dohodě oběma smluvními stranami od jejich nahlášení.

- V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

  - v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení,

  - v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla dle čl. X. této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč vč. DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.

- Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

- V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

- Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

XIII.

Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.

- Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.

- Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.

- Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

- Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV.

- Závěrečná ustanovení

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smlouva nabývá účinnosti podpisem písemného oznámení o zahájení prací dle čl. IV. odst. 1 oběma smluvními stranami.

- V případě, že nebude žádost o dotaci či Rozhodnutí o poskytnutí dotace schválena, má objednatel právo od podepsané smlouvy odstoupit.

- Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 4 stejnopisy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V ………………… dne ……………			V Chrudimi dne ……………

………………………………………			………………………………………

za zhotovitele						za objednatele

Mgr. Petr Řezníček, starosta města